C E N T R A L I Z E D C O N T E N T P U B L I S H I N G S Y S T E M 内容集中发布系统建设方案 集中管理 · 统一审核 · 定向下发 · 离线展示. 文档版本：V1.2 编制单位：【编制单位名称】 编制日期：2026年10月28日 文档密级：内部资料 内容集中发布系统项目组 2026年10月

目  录

摘要	1

1  项目概述与需求分析	1

1.1  项目背景	1

1.2  现状问题分析	2

1.3  功能清单	2

2  建设目标与建设原则	3

2.1  建设目标	3

2.2  建设原则	4

3  系统总体架构设计	4

3.1  总体架构	4

3.2  技术选型	5

3.3  部署架构	6

4  服务端功能设计	6

4.1  内容与栏目管理	6

4.2  内容编辑与多格式导入	6

4.3  发布管理	7

4.4  终端管理与在线监测	7

4.5  主动监播与画面质量告警	7

4.6  审核工作流与AI自动审核	8

4.7  RBAC权限管理	9

4.8  日志审计	9

5  节目编排与排期设计	9

5.1  可视化节目编排器（分屏多区域）	10

5.2  排期日历与分时段播放	10

5.3  排期与审核发布流程的衔接	11

6  终端客户端设计	11

6.1  客户端形态与运行环境	11

6.2  离线存储与自治播放	11

6.3  全屏展示与触摸交互	12

6.4  开机自启动与看门狗	12

6.5  定时开关机与远程电源管理	12

6.6  自动更新	12

7  关键技术方案	12

7.1  内容分发与断点续传	12

7.2  AI内容审核引擎	13

7.3  多格式解析与转换	13

7.4  在线状态监测机制	13

7.5  截屏监播与画面异常检测	13

8  系统安全设计	14

8.1  应用与账号安全	14

8.2  数据与传输安全	14

8.3  终端安全	14

9  实施路线与里程碑	14

10  资源需求与投资估算	15

11  风险分析与应对	16

12  预期效益与验收标准	17

附录A  需求跟踪矩阵	18

注：本目录由域代码生成，若编辑文档后页码发生变化，请右键点击目录并选择“更新域”以刷新页码。

# 摘要

本方案针对【建设单位名称】内容集中发布系统的建设需求，提出一套覆盖内容生产、审核、发布、播放全流程的信息化解决方案。系统由采用B/S架构的服务端与运行于工控机、触摸一体机上的终端客户端组成：服务端提供栏目管理、在线图文编辑、多格式内容导入、集中与定向发布、分屏节目编排、排期日历与分时段播放、终端在线监测与主动监播、定时开关机、RBAC权限控制、AI自动审核及全程日志审计能力；终端提供APK与EXE两种形态，实现内容本地缓存、离线全屏展示、开机自动启动与版本自动更新。

本方案同时给出系统总体架构、服务端与终端功能设计、关键技术方案、实施路线与里程碑、资源需求估算、风险应对措施与验收标准，并以附录形式提供需求跟踪矩阵，可作为项目建设、招标及验收的依据。与本方案配套的《软件产品功能清单〛（Excel）对功能点逐项展开，两份文档配合使用。

# 1  项目概述与需求分析

## 1.1  项目背景

随着信息化建设的深入推进，各类通知公告、政策宣传、业务指引与多媒体宣传资料需要在大厅、展厅、园区、门店等场所的触摸一体机与工控机上统一展示。传统依赖人工拷贝或单机分散管理的内容下发方式，已无法满足内容统一口径、及时更新与合规审核的要求。为此，需要建设一套内容集中发布系统，实现内容集中管理、统一审核、按需下发与终端离线展示，形成从内容生产到触达受众的闭环管理。

## 1.2  现状问题分析

结合建设单位终端展示与内容运营的实际情况，当前主要存在以下五类问题：

表1  现状问题与业务影响分析

| 问题类别 | 具体表现 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 发布效率低 | 依赖U盘拷贝、逐台更新，无法批量下发 | 更新工作量大，易漏更、错更 |
| 缺乏审核约束 | 内容未经审核直接上屏，编辑与发布职责不分 | 内容合规风险高，责任无法追溯 |
| 终端状态不可见 | 无法掌握终端在线情况，故障发现依赖现场巡检 | 故障发现滞后，运维成本高 |
| 内容形式受限 | 图文、文档、视频等多元格式支持不足 | 展示效果参差不齐，体验不佳 |
| 运维成本高 | 终端软件升级逐台操作，缺乏远程更新与自启动保障 | 人力投入大，版本不一致 |

## 1.3  功能清单

经与建设单位沟通确认，本项目功能与架构需求汇总为十四条，编号R1至R14，作为后续设计、开发与验收的基线：

表2  功能清单（R1～R14）

| 编号 | 需求描述 | 需求类型 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 集中发布后台：可添加客户接收端；支持集中统一下发栏目内容，也可针对某一台或某批终端下发；内容按栏目分类；支持定时、一次性、批量等多种发布方式 | 功能需求 |
| R2 | 接收端为工控机与触摸一体机；内容接收后存储本地离线展示，不需实时请求服务器 | 功能需求 |
| R3 | 服务端可查看客户端在线情况 | 功能需求 |
| R4 | 支持内容在线图文编辑与导入 | 功能需求 |
| R5 | 服务端为B/S架构 | 架构需求 |
| R6 | 基于RBAC的权限管理，不同角色分配不同权限；文案编辑人员不得直接发布，需经审核后发布 | 安全需求 |
| R7 | 全程日志记录 | 安全需求 |
| R8 | 内容添加AI自动审核功能 | 功能需求 |
| R9 | 支持导入图片、docx、文本、HTML及MP4格式 | 功能需求 |
| R10 | 客户机端为APK或EXE格式；全屏展示、自动启动、自动更新 | 功能需求 |
| R11 | 支持可视化分屏节目编排：一屏多区域组合视频、图片轮播、滚动字幕、时钟天气等组件，并提供节目模板库 | 功能需求 |
| R12 | 支持排期日历与分时段播放：按日/周/月及节假日循环排期，分时段差异化播放，优先级冲突策略与紧急插播 | 功能需求 |
| R13 | 支持终端定时开关机与远程电源管理：按分组配置定时开关机策略，支持远程开关机指令 | 功能需求 |
| R14 | 支持主动监播：终端定时截屏回传留存比对，黑屏/花屏/卡死等画面异常自动告警 | 功能需求 |

# 2  建设目标与建设原则

## 2.1  建设目标

总体目标是建成一个内容集中发布后台和覆盖工控机、触摸一体机的终端播放体系，实现内容一次编辑、集中审核、按需下发、离线展示的全流程管理。具体目标如下：

- 内容管理目标：建立统一的栏目体系与素材库，支持在线图文编辑，支持图片、docx、文本、HTML、MP4多格式导入；

- 发布管理目标：支持面向全部终端、指定分组或指定设备的即时、定时、批量发布，发布任务全程可跟踪、可撤回；

- 安全合规目标：建立RBAC权限体系与编辑、审核、发布职责分离机制，叠加AI自动审核与人工复审双重把关，全程留痕；

- 展示编排目标：支持分屏节目可视化编排与模板复用，支持排期日历与分时段播放，实现不同时段、不同终端的差异化自动展示；

- 终端运行目标：终端以APK/EXE形态全屏自启动运行，内容本地缓存离线播放，软件版本自动更新，在线状态实时可见。

## 2.2  建设原则

实用性优先：以业务场景为中心设计功能，界面简洁易用，降低一线人员上手成本。安全可控：权限最小化、审核强制化、日志全覆盖，满足内容安全与审计要求。标准化与开放性：采用主流技术栈与标准接口规范，预留与第三方系统对接与功能扩展能力。离线可用性：终端不依赖服务端持续可达，断网不停播。易维护可扩展：服务端模块化设计，终端支持远程集中升级，降低全生命周期运维成本。

# 3  系统总体架构设计

## 3.1  总体架构

系统由服务端与终端客户端两部分组成。服务端采用B/S架构，管理人员通过浏览器访问发布后台；终端客户端分为Android工控机（APK）与Windows工控机/触摸一体机（EXE）两种形态，通过HTTPS与WebSocket与服务端通信。系统分层结构如下表所示：

表3  系统分层架构

| 层级 | 主要组成 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户层 | 内容编辑人员、审核人员、发布管理员、系统管理员、运维人员 | 通过浏览器（Chrome/Edge等）访问发布后台 |
| 应用层 | 内容管理、发布管理、节目编排与排期调度、审核工作流、终端管理、权限管理、日志审计 | 业务功能模块，按RBAC控制菜单与操作 |
| 服务层 | 富文本编辑器、文件服务、消息推送、AI审核引擎、定时调度 | 业务支撑服务，可独立扩展与替换 |
| 数据层 | MySQL业务库、Redis缓存、MinIO/本地磁盘文件存储 | 业务数据、缓存与媒体文件存储 |
| 终端层 | Android客户端（APK）、Windows客户端（EXE） | 内容下载缓存、本地节目单调度、全屏播放与触摸交互 |

服务端各模块松耦合作业，对外统一以RESTful接口交互；终端注册激活后纳入统一管理，接收下发指令并执行本地播放，与服务端保持心跳通信。该架构既支持小规模单机部署，也可通过横向扩容支撑大规模终端接入。

## 3.2  技术选型

技术选型以成熟稳定、生态完善、易于招聘维护为原则，推荐方案如下表，具体可按建设单位既有技术栈调整：

表4  技术选型清单

| 层面 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后台前端 | Vue 3 + Element Plus | B/S管理界面，组件丰富，开发效率高 |
| 服务端 | Spring Boot 3（Java 17） | 模块化单体，预留微服务拆分能力 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 业务数据存储，支持主从备份 |
| 缓存 | Redis 7 | 会话、验证码、在线状态、任务队列 |
| 文件存储 | MinIO（兼容S3） | 媒体文件对象存储，支持水平扩容 |
| 实时通信 | WebSocket + HTTP/2 | 心跳保活、指令下发与状态上报 |
| 富文本编辑 | wangEditor / TinyMCE | 在线图文编辑，支持图片、表格、视频嵌入 |
| AI审核 | 云内容安全API或本地化模型 | 按数据安全要求选择，接口可切换 |
| Android客户端 | Kotlin原生（或Flutter） | APK形态，前台服务+看门狗保活 |
| Windows客户端 | C# WPF（或Electron、Qt） | EXE形态，开机自启+自动更新 |
| 反向代理 | Nginx | 静态资源、负载均衡与HTTPS终结 |

## 3.3  部署架构

服务端部署于建设单位内网服务器或私有云，建议应用服务器与数据库服务器分离部署，前置Nginx反向代理统一入口；媒体文件存储根据内容量配置独立存储卷或分布式存储。终端通过内网或专线访问服务端；如需公网访问，须增加安全接入区并强化访问控制。小规模场景（终端数量少、内容更新频率低）可采用单机一体化部署，降低硬件投入。

# 4  服务端功能设计

## 4.1  内容与栏目管理

栏目管理支持多级栏目树（建议不超过三级），栏目可排序、启用与停用，并可与终端分组建立关联，实现不同场所展示不同栏目内容。素材库对图片、视频、音频、文档等素材统一入库管理，支持预览、检索与重复校验。内容条目归属栏目，支持标签、有效期（起止时间）、置顶与排序权重，到期内容自动下架。

## 4.2  内容编辑与多格式导入

在线图文编辑器支持字体段落格式、图片插入、表格、超链接与视频嵌入，编辑内容自适配横屏与竖屏展示模板。导入方面支持五类格式：图片（JPG/PNG/GIF/BMP/WebP）导入时自动生成多尺寸缩略图；Word文档（docx）自动解析为图文页面，保留段落、图片与表格；纯文本（txt）按段落映射；HTML导入时提取正文并剥离脚本与外链，防范安全风险；MP4视频导入后按统一规格转码并生成封面帧。导入内容进入编辑器后可二次加工，再提交审核。

## 4.3  发布管理

发布对象支持全部终端、终端分组、指定一台或多台终端，支持按区域、门店等维度圈选；发布方式涵盖即时、定时与批量，对照如下表：

表5  发布方式对照

| 发布方式 | 触发机制 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 立即发布 | 任务创建后立即下发 | 紧急通知、临时插播 |
| 定时发布 | 指定起止时间自动下发与下架 | 周期性宣传、活动预告 |
| 批量发布 | 多条内容组成发布单一次下发 | 栏目整包更新、季节性换题 |
| 节目单发布 | 按栏目结构整体同步至目标终端 | 新终端接入后的内容初始化 |

发布任务全生命周期管理，任务状态包括待下发、下发中、已完成、失败，可实时查看每台终端的下载进度，失败自动重试。支持发布撤回与内容下架，终端收到下架指令后同步删除本地内容。终端按栏目与内容排序、时长配置组成节目单循环轮播，支持紧急插播；面向节目的循环排期、分时段播放与优先级冲突策略详见第5章。

## 4.4  终端管理与在线监测

设备接入：管理员在后台创建设备并生成激活码或二维码，终端安装客户端后输入激活码完成注册绑定，未注册终端无法获取内容；支持设备禁用与解绑。在线监测：终端通过WebSocket保持长连接并定时上报心跳，后台实时显示在线/离线状态、最后在线时间、IP地址、软硬件版本、存储与内存水位，异常离线可触发告警。运维人员可下发远程指令，包括重启应用、清空缓存、截图回传、音量与亮度调节等；系统支持按终端分组配置定时开关机策略，并可下发远程开机、关机指令。

## 4.5  主动监播与画面质量告警

除在线状态监测外，系统对终端播放画面实施主动监播：终端按可配置周期（默认每30分钟）自动截取当前画面并回传服务端留存；服务端对截屏进行画面质量检测，识别黑屏、花屏、画面长时间静止（疑似卡死）等异常，命中即产生告警并通知运维人员。监播截图默认留存不少于30天，异常截图与告警事件关联长期留存，可作为播放证明与故障定界依据。截屏压缩为缩略图并错峰上传，避免占用业务带宽。

## 4.6  审核工作流与AI自动审核

审核工作流为：编辑提交、AI自动初审、人工复审（可按栏目配置是否强制）、审核通过后执行发布。文案编辑角色仅有编辑与提交权限，无发布权限；发布动作仅对审核通过的内容生效，从机制上保障审核强制生效。内容状态机为：草稿→待AI审核→待人工复审→审核通过→已发布，任一环节驳回则回到草稿并记录原因。AI审核覆盖维度如下表：

表6  AI自动审核覆盖维度

| 审核维度 | 检测内容 | 结果处置 |
| --- | --- | --- |
| 文本审核 | 敏感词、涉政、色情、暴恐、广告诈骗等风险识别 | 命中则拦截待人工复核 |
| 图片审核 | 涉黄涉暴、违规标识、二维码广告检测 | 命中则拦截待人工复核 |
| 视频审核 | 按固定间隔抽帧送图片审核通道（可选音频转写审核） | 命中则拦截待人工复核 |

AI判定通过的内容直接进入下一环节；判定疑似违规的拦截并提示人工复核；判定明确违规的直接驳回并记录。审核规则、阈值与自定义敏感词库均可配置；审核结论结构化返回风险类型、置信度与命中位置，全部审核请求与结果落库留痕，供事后追溯。

## 4.7  RBAC权限管理

权限模型采用用户-角色-权限三层结构（RBAC），权限细分为菜单权限、操作权限（按钮级）与数据权限（栏目级、终端分组级），支持自定义角色与角色数据范围绑定。内置角色如下表所示，其中内容编辑与审核、发布职责分离是本系统的强制约束：

表7  内置角色与权限划分

| 角色 | 主要权限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 全部权限 | 系统最高权限，建议控制人数 |
| 系统管理员 | 用户、角色、参数、终端管理 | 无内容编辑与审核权限 |
| 内容编辑 | 栏目内容编辑、素材上传、提交审核 | 无审核与发布权限 |
| 审核员 | 内容审核、驳回、审核规则配置 | 审核通过后交由发布环节 |
| 发布管理员 | 发布任务管理、撤回与下架 | 可按终端分组划分数据权限 |
| 运维人员 | 终端监控、远程运维、日志查询 | 无内容与发布权限 |
| 只读访客 | 内容与终端状态查看 | 预览、统计用途 |

## 4.8  日志审计

日志记录范围覆盖四类：登录日志（登录成败、IP、时间）、操作日志（内容增删改、审核、发布、设备管理、权限变更等关键动作）、系统日志（接口异常、任务执行、AI审核调用）与终端日志（上下线、下载完成、播放开始/异常、版本更新）。日志采用追加写入方式防篡改，支持按人、按时间、按类型检索与导出，满足审计追溯要求。

# 5  节目编排与排期设计

内容与素材解决的是播放什么，节目编排与排期解决的是怎么播、何时播。本章给出面向展示效果的分屏节目编排能力与面向播放调度的排期设计，两者共同构成信息发布系统的展示调度核心。

## 5.1  可视化节目编排器（分屏多区域）

提供浏览器端可视化节目设计器，以拖拽方式在画布上划分显示区域，各区域独立绑定内容与播放属性，实现一屏之内多种元素的同屏组合展示。画布按目标终端分辨率（横屏1920x1080、竖屏1080x1920等）等比预览，所见即所得。支持的区域类型如下表所示：

表8  节目区域类型组件

| 区域类型 | 内容形态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频区 | 单个或多个MP4顺序播放 | 支持静音、循环与音量设置 |
| 图片轮播区 | 多图顺序或随机轮播 | 支持切换动画与停留时长配置 |
| 滚动字幕区 | 文字跑马灯 | 支持速度、方向、底色配置，用于通知横幅 |
| 时钟天气区 | 时间日期与天气组件 | 天气按终端所在地自动获取更新 |
| 网页组件区 | 内嵌网页或数据看板 | 白名单地址，可配置自动刷新周期 |

节目模板库内置常用版式（如全屏视频、左图右文、三栏轮播等），可按场所类型选用，自编节目也可另存为模板复用。节目作为一种内容形态，纳入统一的编辑、AI自动审核、人工复审与发布流程，与栏目内容共用权限体系。

## 5.2  排期日历与分时段播放

提供月视图时间轴排期日历，将节目或栏目内容以节目块形式拖拽编排到目标终端（组）的时间轴上，支持按日、按周、按月及节假日的周期性排期模板，一次设置长期生效。支持分时段播放：同一终端可在不同时段（如早间迎宾、午间促销、闭店前提示）自动切换不同节目；无排期时段回落到默认轮播节目单，保证屏幕不黑屏。

排期冲突采用优先级模型：每个节目块可设置优先级，允许交叠时按优先级覆盖播放，紧急插播具有最高优先级并可即时打断当前节目；也可按终端组配置为禁止交叠，由系统在编排时校验并提示冲突。排期或节目变更对在线终端的生效时延不超过60秒。

## 5.3  排期与审核发布流程的衔接

节目与排期作为发布对象纳入统一审核工作流：编辑提交后先经AI自动审核（覆盖节目内图片、视频与文字），再由人工复审，通过后方可进入排期生效；排期的创建与调整同样记录操作日志。紧急插播类排期可配置审核绿色通道（仅AI初审、跳过人工复审），由发布管理员权限控制并全程留痕。

# 6  终端客户端设计

## 6.1  客户端形态与运行环境

终端客户端面向工控机与触摸一体机提供APK与EXE两种形态，两端功能对等、交互一致，运行环境要求如下表：

表9  客户端运行环境对照

| 项目 | Android客户端（APK） | Windows客户端（EXE） |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Android 8.0及以上工控机/触摸一体机 | Windows 10/11工控机、触摸一体机 |
| 技术形态 | Kotlin原生或Flutter | C# WPF、Electron或Qt |
| 安装分发 | APK直接安装、MDM统一下发 | EXE安装包或绿色免安装 |
| 屏幕适配 | 横屏/竖屏自适应，常见分辨率全覆盖 | 同左，支持多屏与伸缩屏 |
| 存储要求 | 建议本地存储不低于16GB | 建议本地存储不低于32GB |

## 6.2  离线存储与自治播放

终端接收下发指令后，将内容元数据与媒体文件下载至本地存储区，以SQLite维护本地内容库与节目单，文件完整性通过MD5校验。断网或服务器不可达时，终端依据本地节目单照常轮播，不黑屏、不停播；网络恢复后自动增量同步并上报播放日志。存储管理采用过期与下架内容优先清理策略，存储水位超限时向服务端告警。

## 6.3  全屏展示与触摸交互

客户端启动即全屏沉浸展示，隐藏状态栏与任务栏；按栏目结构组织内容导航，支持触摸翻页、图片缩放与视频点播；一段时间无人交互后自动回到轮播主页。展示模板支持横屏1920×1080与竖屏1080×1920等常见分辨率，可按场所需求定制界面风格。

## 6.4  开机自启动与看门狗

Android端通过开机广播监听与前台服务组合保活；Windows端写入启动项或计划任务，并由看门狗进程持续监测。客户端崩溃或被误退出后自动重启，保障终端七乘二十四小时无人值守运行。

## 6.5  定时开关机与远程电源管理

终端执行服务端下发的电源策略：Android端依托设备RTC预约开关机或外接智能电箱继电器实现，Windows端通过计划任务定时关机并配合网络唤醒（Wake-on-LAN）实现远程与定时开机。运维人员可在服务端按终端或分组下发远程开机、关机指令，用于非营业时段统一关屏节电与故障恢复。电源策略执行结果（开机、关机、执行失败）均记入终端日志。

## 6.6  自动更新

终端定期向服务端查询版本，发现新版本后按策略（立即、闲时、夜间）下载更新包，校验签名与MD5后静默安装；Android端支持整包APK更新，Windows端支持整包与差量更新。更新支持灰度发布（按终端分组逐步推送）与版本回滚；更新失败时自动回退旧版本并上报日志，避免终端停播。

# 7  关键技术方案

## 7.1  内容分发与断点续传

MP4等大文件采用HTTP Range分片下载与断点续传，避免弱网环境重复传输；下发指令与内容元数据经由WebSocket或轮询通道获取，媒体文件走独立HTTP下载通道。多终端同时下载时，服务端支持限速与错峰调度（如夜间下载），保障业务网络带宽不受占用。

## 7.2  AI内容审核引擎

根据数据安全要求，AI审核可选择云端内容安全服务或本地化部署审核模型：文本走敏感词引擎与语义模型双通道；图片走目标检测与风险分类模型；视频按固定间隔抽帧送图片审核通道。审核结果以结构化数据返回（风险类型、置信度、命中位置），供审核工作流统一处置；审核引擎以接口层封装，后续可平滑切换供应商或模型版本。

## 7.3  多格式解析与转换

docx解析采用服务端组件抽取段落、图片与表格并映射为富文本结构；HTML导入经白名单标签过滤与脚本剥离，防范跨站脚本攻击；MP4按统一规格转码（H.264/AAC，码率可配置）并提取封面帧，保证不同硬件配置终端解码兼容与播放流畅；图片生成多尺寸缩略图用于列表预览与终端适配。

## 7.4  在线状态监测机制

终端与服务端维持WebSocket长连接心跳（默认30秒，可配置），并以业务心跳兆底；服务端连续多个周期未收到心跳则判定离线并告警，在线状态变更事件写入终端日志。后台监测看板汇总在线率、离线终端清单与异常趋势，支持按终端分组过滤，为运维巡检提供直接依据。

## 7.5  截屏监播与画面异常检测

监播链路采用低干扰设计：终端侧按配置周期截取当前画面，压缩为缩略图错峰上报；服务端对相邻截屏进行感知哈希比对，结合画面亮度均值与方差特征判定黑屏、花屏，画面长时间无变化则判定疑似卡死，异常持续超过阈值即触发告警。监播截图按日期归档、默认留存30天，异常事件与截图关联留存，支撑故障定界与播放证明。

# 8  系统安全设计

## 8.1  应用与账号安全

实施密码强度策略与定期修改提醒，登录连续失败锁定并配合验证码；关键操作二次确认，会话超时自动登出；接口鉴权基于令牌（Token），服务端对每次请求执行水平与垂直越权校验，防止越权访问。

## 8.2  数据与传输安全

全链路HTTPS传输；媒体文件下载地址防盗链并附时效签名；数据库敏感字段加密存储；制定全量与增量结合的备份策略并定期开展恢复演练；发布指令附带时间戳与签名防重放。

## 8.3  终端安全

终端注册绑定设备指纹，未注册终端无法获取内容；本地内容可配置加密存储；客户端更新包强制签名校验，防篡改与劫持；服务端可对终端执行远程禁用与内容远程擦除，应对终端丢失或退年处置场景。

# 9  实施路线与里程碑

项目计划总周期约为21周（约5个月），分八个阶段推进，服务端与客户端开发并行以缩短关键路径，里程碑安排如下表与图1所示：

表10  项目里程碑计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 需求调研与确认 | 第1～2周 | 需求访谈、终端与网络环境调研、需求评审 | 需求规格说明书 |
| 阶段二 总体与详细设计 | 第2～4周 | 架构设计、数据库设计、UI原型、接口定义 | 概要/详细设计说明书 |
| 阶段三 服务端开发 | 第5～13周 | 后台各模块开发（含节目编排器与排期引擎）、接口联调 | 系统测试版服务端 |
| 阶段四 终端客户端开发 | 第6～13周 | Android/Windows客户端开发、联调准备 | 系统测试版客户端 |
| 阶段五 AI审核能力对接 | 第10～13周 | 审核通道接入、规则与阈值调优 | AI审核测试报告 |
| 阶段六 系统联调与测试 | 第14～16周 | 功能/性能/安全测试、缺陷修复 | 测试报告 |
| 阶段七 试点上线与试运行 | 第17～18周 | 试点终端部署、试运行、问题收敛 | 试运行报告 |
| 阶段八 验收与全面推广 | 第19～21周 | 项目验收、培训、批量部署推广 | 验收报告/操作手册 |

图1  项目实施计划甘特图

# 10  资源需求与投资估算

项目团队建议配置如下表所示，具体人数可根据工期与范围调整：

表11  项目团队配置建议

| 角色 | 建议人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 进度、质量与风险管理，对外沟通 |
| 产品/需求分析师 | 1 | 需求调研、原型设计与验收组织 |
| 后端开发工程师 | 2 | 服务端业务与接口开发 |
| 前端开发工程师 | 1～2 | 发布后台Web界面开发 |
| 客户端开发工程师 | 2 | Android与Windows客户端各一人 |
| 测试工程师 | 1 | 功能、性能与安全测试 |
| 运维/实施工程师 | 1 | 部署、试点与推广支持 |

软件开发费用依据上述人力投入与人月单价核算，具体金额以商务报价为准【合同金额：待商务确定】；硬件与云资源（服务器、存储、带宽）及第三方AI审核服务费用按实际用量计取。若选用本地化AI审核模型部署，需相应增加推理服务器配置。

# 11  风险分析与应对

项目主要风险及应对措施如下表所示：

表12  风险清单与应对措施

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求变更频繁 | 中 | 建立需求基线与变更评审机制，分期交付、分批验收 |
| 终端型号碎片化、性能差异大 | 中 | 兼容性摸底测试，制定最低配置基线，适配主流分辨率 |
| 弱网环境下载失败 | 中 | 断点续传、错峰下载、失败重试与告警 |
| AI审核误判或漏判 | 中 | AI仅作初审，人工复审兆底；阈值可调，误判样本持续优化 |
| Android自启动与保活受限 | 高 | 选用可控工控机型号或MDM白名单；看门狗与前台服务组合方案 |
| 工期延误 | 中 | 关键路径管理，服务端与客户端并行开发，里程碑评审 |
| 数据安全与合规要求 | 中 | 私有化部署、传输加密、日志审计、权限最小化 |
| 节目编排器与排期引擎复杂度高 | 中 | 排期引擎独立模块化设计；编排器先交付模板化编排，自由分屏编排二版增强 |

# 12  预期效益与验收标准

系统建成后，内容更新由逐台人工操作变为一次下发全网触达，发布效率显著提升；内容经AI初审与人工复审双重把关，合规风险得到机制性保障；终端故障主动发现，运维成本降低；展示内容与形式统一，对外形象与体验提升。验收标准与功能清单逐项对应如下表：

表13  验收标准（对应需求R1～R14）

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 集中发布（R1） | 终端注册、分组、全部/指定下发功能演示通过；定时任务触发时间误差不超过1分钟 |
| 离线展示（R2） | 断网后终端持续本地播放不少于72小时（存储容量允许范围内） |
| 在线监测（R3） | 在线/离线状态变更刷新延迟不超过60秒，可查看最后在线时间 |
| 编辑与导入（R4/R9） | 五类格式（图片/docx/txt/HTML/MP4）导入并在终端正确展示；在线图文编辑发布流程走通 |
| B/S架构（R5） | 主流浏览器（Chrome/Edge）免插件访问，功能正常 |
| 权限控制（R6） | 内容编辑角色无发布入口；未审核内容无法发布，审核流程强制生效 |
| 日志记录（R7） | 登录、操作、系统、终端四类日志完整可查、可导出 |
| AI审核（R8） | 违规样本检出与拦截、人工复核流程演示通过，审核结果留痕 |
| 客户端形态（R10） | 提供APK与EXE；开机自启动全屏运行；版本自动更新演示通过 |
| 分屏节目编排（R11） | 可视化编排器可创建含视频、图片轮播、滚动字幕、时钟天气等多区域的分屏节目，模板可复用，终端按版式正确渲染 |
| 排期与分时段播放（R12） | 排期日历支持按周、按节假日周期排期与分时段切换；优先级冲突按策略覆盖，紧急插播即时生效，排期变更在线终端60秒内生效 |
| 定时开关机（R13） | 按分组配置的定时开关机策略准确执行；远程开关机指令演示通过，执行结果记入日志 |
| 主动监播（R14） | 终端按策略截屏回传并可查看；模拟黑屏或静止画面，系统在阈值时间内产生画面异常告警 |

# 附录A  需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵将功能清单与系统模块建立映射关系，作为设计范围确认与验收检查的依据：

表14  需求跟踪矩阵

| 编号 | 需求摘要 | 实现模块 | 关键功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 集中/定向下发、栏目分类、多发布方式 | 发布管理、终端管理 | 设备注册与分组、发布任务、定时调度、栏目树 |
| R2 | 接收端本地存储离线展示 | 终端客户端 | 本地内容库、节目单调度、断网自治播放 |
| R3 | 服务端查看客户端在线情况 | 终端管理 | WebSocket心跳、在线看板、离线告警 |
| R4 | 内容在线图文编辑 | 内容管理 | 富文本编辑器、素材库、展示模板 |
| R5 | 服务端B/S架构 | 总体架构 | 浏览器访问、前后端分离、Nginx入口 |
| R6 | RBAC权限、编辑不得直发 | 权限管理、审核工作流 | 角色权限、数据权限、审核强制 |
| R7 | 全程日志记录 | 日志审计 | 四类日志、追加写入、检索导出 |
| R8 | AI自动审核 | 审核工作流 | 文本/图片/视频审核、阈值配置、结果留痕 |
| R9 | 图片/docx/文本/HTML/MP4导入 | 内容管理 | 多格式解析转换、转码、缩略图 |
| R10 | APK/EXE、全屏、自启动、自动更新 | 终端客户端 | 全屏展示、开机自启、看门狗、版本更新 |
| R11 | 分屏节目编排与模板 | 节目与排期管理 | 可视化编排器、区域组件、模板库 |
| R12 | 排期日历与分时段播放 | 节目与排期管理 | 月视图排期、周期模板、优先级冲突、紧急插播 |
| R13 | 定时开关机与远程电源管理 | 终端管理、终端客户端 | 电源策略下发、WOL/RTC执行、执行日志 |
| R14 | 主动监播与画面告警 | 终端管理、终端客户端 | 定时截屏回传、画面异常检测、截图留存 |

本方案自项目立项起生效，后续需求或范围调整应以变更评审记录为准并同步更新需求跟踪矩阵。功能点级清单详见配套文档《软件产品功能清单〛。